АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БУЙСКОЕ» БИЧУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГАЙ БУЙН СОМОНОЙ

НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» марта  2023 года                                                                             №  6

с. Буй

Об утверждении плана мероприятий

по противопожарному обустройству

территории вокруг населенных пунктов

сел Буй и Узкий Луг  Бичурского района

Республики Бурятия к летнему пожароопасному

периоду на 2023 год

Администрация муниципального образования сельского поселения «Буйское», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по противопожарному обустройств  территории вокруг населенных пунктов сел Буй и Узкий Луг МО-СП «Буйское» к летнему пожароопасному периоду на 2023 год (Прилагается).

- Постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде МО-СП «Буйское» и размещение на официальном сайте Бичурского муниципального района в информационно телемуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

сельского поселения «Буйское»:                                     В.Ю.Сидоров

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО-СП «Буйское»

от 06.03.2023г №6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел

Буй и Узкий Луг

сельского поселения «Буйское»

к летнему пожароопасному периоду  2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация своевременной очистки территории населенных пунктов с.Буй и с.Узкий Луг от горючих отходов, мусора, сухой травы | Апрель-октябрь 2023 | Собственники земельных участков |  |
| 2 | Опашка населенных пунктов | Май-сентябрь 2023г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 3 | Подготовка естественных и искусственных водоемов,использованных для целей наружного пожаротушения | Май-август 2023г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 4 | Установка указателей источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Май-август 2023г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 5 | Размещение листовок о правилах пожарной безопасности | Май-август 2023г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 6 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с жителями населенного пункта муниципального образования, с выдачей памяток на собраниях (сходах граждан) | апрель-август 2023г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |